# 附件1：

# 设计任务书

## 一、项目概况

1.1项目名称：          瑞璟轩项目景观设计

1.2 项目区位：    本项目位于仓山区金塘路与金榕北路交叉口南侧出让地

块三；

1.3 项目规模及规划指标：

规划用地面积13565平方米，容积率：1.0以上，2.7以下（其中计容商业建筑面积不多于 1500 平方米），建筑密度：30%以下（含30%），绿地率：30%以上（含30%），建筑高度:100 米以下(其中住宅建筑高度 21米以上)；

1.4设计面积：暂定设计面积为：9495.5平方米，设计范围包含展示区、大区、架空及空中花园。

1.5 设计具体内容：用地红线内除建筑外的所有户外空间（含架空层）的景观设计概念方案、深化方案、扩初、施工图，景观施工图图纸审查，景观工程实施过程中的现场服务、设计调整以及配合竣工备案等所有全过程设计服务工作，包含但不限于园林建筑、园林电气、园林给排水、水景、道路、绿化等全部景观工程设计内容。

1.6 项目定位：

市场定位：整盘定位为风情、生态、活力的品质楼盘，形象包装体现时尚、形象、气势。

功能定位： 花园社区。

二、设计依据

（包含但不限于以下内容，设计规范和标准如有版本更新，乙方应及时跟进更新版。）

- 中华人民共和国民法典

- 中华人民共和国建筑法

- 城市居住区规划设计规范

- 居住区绿地设计规范

- 居住区环境景观设计导则

- 《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》

- 《城市居住区规划设计标准（2018 版）》

- 《城市绿地设计规范》 2016

- 《城市绿化条例》 2017年修订

- 《无障碍设计规范》 2012

- 《城市道路绿化规划与设计规范》 CJJ75-97

- 《风景园林基本术语标准》 CJJ/T 91-2017

- 《园林植物筛选通用技术要求》 CJ/T 512-2017

- 《园林绿化工程施工及验收规范》 CJJ82-2012

- 《城市道路绿化规划与设计规范》 CJJ75-97

- 《城市绿地分类标准》 CJJ/T85-2017

- 《福建省海绵城市建设技术导则》

- 《福州市海绵城市建设项目规划建设管理暂行办法》(2017)

- 《福州市海绵城市专项规划(修编)》(2018)

- 《福建省城市绿地建设导则》（2018）

- 《福建省城市园林绿化管理条例》 2018

- 《福建省实施城市立体绿化暂行办法》有关规划管理意见

- 《福州市中心城区城市色彩规划》

- 《福建省城市规划管理技术规定》(2017年)

- 《福州市城市规划管理技术规定》(2016 年)

- 《福州市建筑风貌导则》

- 《福州市建筑景观规划管理办法(试行)》

- 《福建省绿色建筑设计标准》（DBJT 13-197-2022）

- 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》 JGJ39-2016

- 城市在消防道路方面的相关规范及要求

- 城市园林植物配置相关技术规范

- 城市园林种植土质量要求

- 当地现行建设规范标准及绿化管理条例

- 其它相关规划、规范和文件，其它已审定的设计成果

- 甲方提供的本设计任务书

## 三、设计内容及设计要求

3.1景观总体设计要求和原则

3.1.1对项目的地块开发价值、开发内容、规划风格进行总体分析，提出项目需要处理的重要问题及操作难点。

3.1.2提出总体设计构想、设计要点、重点及次重点分区意图和构思，以及基地景观价值评估。提出与总体规划设计关系的构思（包括对景观系统与建筑和周边环境的呼应关系、步行系统与景观带的结合方式的倾向意见、应用依据，对其主题和气氛的构思等）。

3.1.3依据现有规划条件，结合营销具体要求，与发包人共同确定景观产品配置标准并作为设计依据。

3.1.5整体景观规划注重建筑布局及景观核心区域空间，组织好车行与人行交通系统，满足道路交通、消防等规划要求的同时尽可能人车分流。

3.1.6要重点考虑小区景观轴线、核心景观区域、入口景观区域及上述区域之间的联系。

3.1.7景观设计师要与建筑师进行充分的合作与沟通,配合建筑设计院对入口建筑立面风格设计、土方工程量、架空层、地库顶板、地库入口处理等提出合理化建议。将建筑设计及景观设计融为一体。

3.1.8设计必须根据工程造价控制指标，合理安排造价配比进行设计，对重点和次重点区域进行合理布局。

3.1.9处理地型尽可能减少挡土墙的出现，减低其工程造价，并能提出巧妙构思解决高差问题，在满足地下室顶板荷载要求的前提下营造的自然缓坡地形应尽量丰富。

3.1.10项目环境设计适当考虑无障碍设计。商业步行街及休闲广场存在高差处考虑无障碍设计。(若需)

3.1.11结合 福州 地区园林绿化报建要求（绿地率达到 30 %以上），对绿地合理设计。

3.1.12综合考虑 福州 地区的气候环境,充分发挥植物季相及色相变化特征，彰显园区环境四季景观，同时兼顾乡土树种的合理运用，配合植栽特色需要，展现最具特色的绿化植物景观。

3.2景观详细设计要求

33.2.1核心景观区域及景观主轴线

（1）重点打造核心景观区域的景观及景观主轴线，在规划解析的基础上深层次地拓展景观。

（2）合理组织大空间节点和小空间节点的过渡及景观功能区转化，真正实现步移景异的景观特征。重点注意构筑物围合空间的处理，不宜过多的出现重复性的景观空间。

（3）结合园建及绿化设计的各大要素，形成风格独具、高尚尊贵而又亲切宜人的园林景观。

3.2.2宅间绿地景观设计（一般景观空间）

在满足组团内交通及基本硬质活动场地（结合架空层布置）的前提下，尽量以绿化景观为主，配合适当休闲、运动设施及儿童游戏设施，同时相应的植入景观小品及雕塑并和绿地完美结合，合理打造非正式交流空间。

3.2.3水景设计

适度考虑特色水景的营造，并结合景观小品，景观构筑物丰富景观空间，水景设置及位置合理，与整体规划相协调，设计综合考虑样板区界线，景观空间及绿化空间灵动布局，面积应在满足大空间需求的前提下适当控制。点状水景要充分考虑同景观风格小品，雕塑之间的紧密结合。

3.2.4小区道路设计

（1）小区道路既要考虑消防车的出入（国家规范消防车道净宽为4米），但又不能占用过多的绿地面积。因此道路饰面及剖面形式应认真分析规划仔细推敲后处理，消防车道要充分考虑景观化处理。

（2）结合海绵城市的要求和景观排水系统，考虑路牙及与绿化交接部分的具体处理方式，以免草坪高于路面，导致道路面污染。

（3）停车位应结合设计院总图中规划设计要求，在保证数量及使用功能的前提下位置可根据景观设计需求做适当调整。

（4）道路设计应考虑其断面、路灯、排水沟（雨水生态收集方式）、行道树、绿化带、减速装置、港湾式停车位等（参考发包人提供的道路断面，考虑各级道路系统的平面及剖面处理、地面处理、铺装材料、特殊的排水要求和细部处理等）。

3.2.5景观构筑物、大门入口及围墙

（1） 结合景观总体规划及造价总控指标合理规划景观构筑物体量及数量并满足地下室顶板荷载的要求。

（2）着重强调重点景观空间景观构筑物的打造。

（3）注意构筑物风格形式、功能界定、尺度、空间比例、色彩、材料的运用，挖掘景观构筑物的本质特征及特色。

（4）认真分析规划设备用房的功能特征并对其景观化，景观化处理要综合考虑各方面因素，结合景观规划，竖向空间及景观观赏性、功能性将设备用房有机的融入到景观空间中。

（5）围墙设计应考虑建筑及周边环境关系。

（6）入口大门为小区重要景观节点，应通过立面形式、色彩变化、材料选择等方面提升小区的可识别性与独特性。同时也应注意与建筑形式的紧密结合。

3.2.6装饰材料（包括地面及墙面铺装材料）

（1）装饰材料选择应充分考虑工程施工的可实施性和施工的难易程度。

（2）消防道路面铺贴材料需考虑能承受消防车荷载（20吨/平方米）。路面铺贴材料应综合考虑效果、色彩、材质，使用功能（过消防车）及造价等客观因素。

（3） 广场地面材料色彩搭配明快，应综合考虑材料的尺度、色彩、质感的对比关系，并充分考虑当地的材料的可用性。

（4）立面材料的选择要特别注意铺装后的空间视觉感。

（5）注意材料交接面、单元入口、路牙收口部分的细部处理手法。

3.2.7绿化设计

（1）以在本地表现较好的植物为主，充分理解内部 自然式 植物造景的空间特色，营造符合主题风情的植物景观。以多色调、多层次、多形式设计手法的进行植物造景。

（2）以植物造园为主，提高园区的实际的绿地面积，合理分配绿地及硬铺装比例使之充分发挥作用, 重视景观设计的均衡性、功能性、亲切性与文化性。

（3）充分考虑景观空间和绿化空间的衔接，妥善处理微地形、园建、水系和绿化之间的关系。

（4）园林景观的免维护设计,并在美化环境的同时，考虑植物的生态特性，充分发挥利用植物排污、防尘、减噪的生态功能。

（5） 注意重要节点植物配植的细节处理。

3.2.8景观小品设施

（1）在适当位置布置独具特色景观小品设施（座椅、灯柱、栏杆、亭子、喷泉、游艺小品、花盆、垃圾桶、指示牌、告示牌），要求它们和园区的整体风格相协调，从而起到点睛的功效。设计师可提供此类景观要素的概念性图片作为辅助说明。

（2）对于一些对景观有积极影响的因素，如导示系统、广播系统、太阳能小品等进行综合考虑，在施工图设计中充分清晰表述。

（3）机电及灌溉、排水设计应切合园区的地形状况。

（4）综合考虑景观排水系统及电力系统，将其并入景观最终效果进行专业设计。

（5）考虑灯具的选型和灯具分布位置（包括街道、行人道和绿化照明，展示不同的选择和照明设施的布点）。

3.2.9幼儿园景观设计

（1）紧密结合地形、地貌和周围环境进行总体设计，做到分区明确，布局合理。

（2）在满足安全性和使用功能前提下，多角度、全方位进行幼儿园的总体设计构思，给幼儿创造舒适、合理的景观环境。

（3）确保活动单元的最佳位置、朝向、日照间距、采光通风和开阔的视野。
（4）分析教学的空间需求，创造一个丰富的、亲切的教学和生活场所。
（5）解决大小空间规模的相互组合，使室内室外形成一个连续的整体。

3.3景观工程设计限额要求

## 整体景观设计需以景观建造目标总成本及各区限额指标为前提进行设计，景观设计费用为固定单价，景观设计费含（含示范区设计）单价为35元/平方米，暂定设计面积为：9495.5平方米，设计费总价暂定为332342.5元

## 四、设计周期要求

附表1：

| 阶段 | 内容 | 完成时间 | 历时 (日历日) | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 概念 阶段 | 提交概念成果 及全面汇报 | 中标后15天 | 15天 | 福州 | 在正式评审会前均需到福州进行项目会议汇报 |
| 方案 阶段 | 提交项目方案成果 及方案汇报 | 中标后45天 | 15天 | 福州 |  |
| 初步 设计 | 提交初步设计成果 及初步设计汇报 | 中标后120天 | 30天 | 福州 |  |
| 施工图设计 | 正式施工图成果（蓝图）及施工图设计交底 | 中标后150天 | 60天 | 福州 |  |
| 后期 配合 | 施工阶段配合 施工现场服务 | 为保证设计效果完美落地，设计单位应按照工程进度合理安排相关设计人员现场服务，全过程服务次数约15-20次。（每次现场服务人数不限人数。） |  |  |  |
|  | 项目总结 | 按照工程进度安排 |  |  |  |

备注：

（1）以上为项目前期大致工作节点，后续工作中若因甲方评审、报批或其它甲方原因造成设计时间的延误，则以上设计成果提交时间往后顺延。

（2）本项目原则上分为概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、施工现场配合五个阶段，并按这几个阶段提交相应的设计成果资料和提供设计服务，若项目分期增加，则甲方应适当增补费用并延长相应设计成果提交时间。

（3）本项目景观设计要与报规工作同步进行，【按照工程进度】提报满足报规要求的景观概念方案成果；本项目涉及海绵城市设计；

（4）后续根据园林审查方案节点，需同步提供实施版景观扩初成果。

## 五、 设计成果及要求

5.1概念方案设计成果及要求

景观概念方案设计成果目录：（包含但不仅限下述内容）

5.1.1景观相关分析

1）现状景观资源分析图

2）对上层规划及建筑的理解分析报告

3）相关案例分析报告

4）景观功能空间分析图（结合日照分析）。

5.1.2景观概念方案设计

1）概念方案设计说明（包括概念定位、空间场所功能布局特点分析、地形改造说明、场景设计意向、小品设计意向）

2）概念方案设计总平

3）景观竖向标高分析图

4）交通流线分析图

5）景观资源视线分析图

6）景观功能分区图

7）主入口及核心区域景观透视图

8）样板展示区设计图（包含样板展示区景观透视及参考意向图）

9）组团景观参考意向图片

10）细部空间意向性设计图

5.1.3景观概念方案设计技术指标表

设计人提供技术指标表。指标数据须满足表中控制要点要求。 5.1.4其他

设计人认为能表达其设计意图的其他图纸。

5.2方案设计成果及要求

景观方案设计成果目录：（包含但不仅限下述内容）

5.2.1景观相关分析(同上述概念方案设计阶段要求)

5.2.2景观方案规划设计内容

1）方案设计说明(包括设计理念及原则、空间场所功能布局及景观风格说明、竖向设计说明、场景说明、小品设计说明、水系统设计说明、景观工程成本控制说明、经济技术指标)

2）景观彩色总平面图

3）景观鸟瞰图及主要场景透视效果图（要求能供营销及宣传使用并不少于 5   张）

4）景观功能分析图

5）景观竖向设计图

6）景观交通流线设计图

7）景观视线分析图

8）景观铺装平面图

9）景观分期建设分布图（如有）

5.2.3景观方案详细设计内容

1）景观分区设计

2）重要场景放大平面图、透视图及意向图片

3）主要场景效果图

4）景观设计中的围墙、大门、岗亭等方案设计图

5）主要构筑物、水景、泳池等设计图

6）架空层及空中花园设计图

7）重要区域的剖立面图

5.2.4景观方案专项设计内容

1）绿化空间设计图及意向图片

2）植物规划平面及意向图片（种植设计原则、植物规划平面、主干乔木搭配方式、植物功能分区及说明文字、种植效果示意图片、植物物料表）

3）园建主要材料设计图

4）夜景灯光平面、照明分析及灯具意向图片（对景观构筑物效果作方案性设计）

5）给水点、喷灌、及特殊水景方案设计图

6）设施布置图及设施意向图片

5.2.5景观成本分析

1）景观方案成本划分

参考任务书中第3.3条编制。

2）景观工程目标成本估算表

依据项目特点及实际情况由设计人自行编写。

5.2.6景观方案设计技术指标表

5.2.7其他

1）项目景观SketchUp模型全视图电子文档

2）设计人认为能表达其设计意图的其他图纸

5.3景观扩初设计成果及要求

景观扩初设计成果目录：（包含但不仅限下述内容）

5.3.1扩初设计条件说明：

1）设计时间安排（可依据项目具体情况分期、分阶段编排）；

2）景观方案设计意见汇总；

3）景观扩初设计说明。

5.3.2景观扩初设计各类清单表

1）苗木种类清单表

2）铺装材料清单表

3）设备系统清单表

4）构筑物、小品、雕塑及户外家具清单表

景观构筑物包括：景观亭、廊架、花架等；功能构筑物包括：自行车棚、垃圾收集点、围墙等。

5.3.3通用做法：

1）路牙及铺地材料通用做法

2）其他节点通用做法

5.3.4景观总图设计成果

包含以下：

1）总平面图

2）分区索引图总平面

3）竖向设计总平面

4）定位总平面

5）道路及园路总平面

6）铺装总平面(CSD)

7）架空层及空中花园平面

8）雕塑、小品及户外家具布置总平面图

9）分期规划建设平面图

5.3.5景观详细设计成果

包含以下：

1）景观设计各分区平面详图

2）景观设计剖面及立面详图

3）景观设计细部详图

4）景观建筑、构筑物平、立、剖详图

5.3.6景观专项设计成果

包含以下：

1）绿化设计

种植设计总说明

苗木种植统计表

乔木配置平面图

灌木及地被配置平面图

重要节点植物剖(立)面关系图

2）给排水设计

给排水设计说明

给水（喷灌）平面定位图

排水平面定位图

特殊水景系统平面图

3）电气设计

电气设计说明

灯具布置总平面图

弱电（背景音乐）布置总平面图

灯具及音箱选型照片

立杆灯具需详细设计。

4）雕塑及小品设计及选型：

所有雕塑及小品需选型并提供意向照片及能够指导施工的详细图纸，一次性深化设计到位，并对价格进行合理预估。

5.3.7景观成本控制

1）景观分区成本划分

5.3.8物业管理相关图纸

1）物业管理分区总图

2）物业管理出入口定位

5.3.9景观扩初设计技术指标表

设计人应在景观方案技术指标表基础上编写

5.3.10 景观扩初设计图纸其他要求

1）竖向设计过程中，必须认真核对设计场地周边道路及会对设计场地产生影响的周边标高是否为最新数据且准确。

2）结合场地设计标高和原始用地标高，须初步计算场地土方量，如土方量（挖方或填方）特别大的，应调整设计，减小土方量。

3）要求景观设计电子文件中将总图提供的管线条件图作为单独图层放置，以便进行审核使用。

4）铺装要求尽量满足模数并且最大限度减少现场切割,园路铺装种类不宜过多并需认真考虑色彩、材料及面层处理方式的拼合效果。

5）认真研究构筑物形式、材料、尺寸及做法。

6）植物种植设计在满足植物设计原则的同时重点注意同地下管网及一层住户的关系。

5.4 景观施工图设计成果及要求

依据扩初设计成果、发包人对该阶段成果的修改意见及设计人的修改意见编制施工图设计文件和工程造价估算表。

景观施工图设计成果目录：（包含但不仅限下述内容）

5.4.1施工图设计条件说明：

1）设计时间安排（可依据项目具体情况分期、分阶段编排）；

2）景观扩初成果设计意见汇总；

3）景观施工图设计说明。

5.4.2景观施工图设计标准表单：

1）苗木种类清单表

设计人需根据附件五格式提供苗木清单及附图，如景观有明确的区域划分，清单须按照区域划分统计；使用部位的界定按分块造价指标表所界定的区域填写。

2）铺装材料清单表

设计人需根据附件六表格格式提供铺装材料清单及附图，并依据区域划分统计。

3）设备系统清单表

设计人按附件七表格格式提供设备系统清单表。

4）构筑物、小品、雕塑及户外家具清单表

景观构筑物包括：景观亭、廊架、花架等，功能构筑物包括：自行车棚、垃圾收集点、围墙等，设计人依据附件八表格格式填写。

5.4.3通用做法：

1）路牙及铺地通用做法(所有铺地材料、道路路牙的通用做法及基层做法汇总)；

2）排水边沟通用做法(依据设计多种排水方式的结合编制通用做法)；

3）检查井盖板通用做法(依据美观及成本节约原则编制)；

4）其他节点通用做法（包含通用的种植池、台阶、挡墙、灯具、检修井、取水口等）。

5.4.4景观总图设计：

1）总平面图（通过文字清晰表述总平面中各部分所涵盖的景观元素及设施，包含绿化、交通、场地、景点等）；

2）分区索引图总平面（对总平面中的各部分设施索引标注，清楚表述各设施索引详图位置及编号）；

3）竖向设计总平面（依据地形造坡原则，合理绘制竖向等高线，标明总图中各部分的顶标高、底标高、设施构筑物标高、水面及水底标高等）；

4）总平面高程排水图（通过合理水量计算并与竖向图结合标明地面雨水汇水面、排水方向、坡度以及雨水收集口的位置等）；

5）设施定位总平面（通过网格定位结合坐标标注尺寸，清楚绘制主要设施的放线基点定位）；

6）道路及园路总平面（通过网格定位结合坐标标注尺寸，清楚绘制主要设施的放线基点定位并清晰表述道路等级及宽度）；

7）总平面放线图（通过网格定位标注总平面中各部分设施、道路、构筑物等的详细尺度及之间的尺度关系）；

8）铺装总平面(同CSD并图)（清楚标注出各铺装材料名称、肌理、规格，铺贴面图案做法，并同管线综合图并图并优化铺装设计，明确需进行详细铺装排版的区块及部位，依据图纸填写铺装材料清单表，在表中体现总体数量、规格、分布结构、配比关系、总体色调结构，方便施工）；

9）雕塑、小品及户外家具布置总平面图（雕塑、家具、花钵、座椅、垃圾桶等小品摆放位置定位，及其图片选型，并依据图纸填写构筑物、小品、雕塑及户外家具清单表）；

10）分期规划建设平面图(依据同发包人商议区域划分情况，绘制分期规划建设平面图。明确分区界线、交通动线关系，交接面空间关系及交界面处理办法等)。

5.4.5景观详细设计：

1）景观设计各分区平面详图(a分区平面图需清楚标明铺面材料名称、规格、肌理材料铺法，铺面交接做法需清楚表达，特别是转角处材料交接，所有铺贴材料需与总平面图交圈；b地面铺装排水放坡方向，坡度比例需表述清楚，雨水收集口位置安排需与总图交圈；c竖向、尺寸标注完整，各种标高（各类顶、底标高）、平面尺寸不可遗漏；d平面图必须索引回总平面图，关于细部节点需索引到后续立面及细部详图。)

2）结构设计（a结构设计需清楚标明各结构部分材料名称、规格、标号，各结构交接做法需清楚绘制，特别是转角处结构交接处，所有结构设计必须与各细部图纸交圈；b对结构设计的尺寸标注需完整，各种标高（各类顶、底标高）、细部尺寸不可遗漏；结构图必须索引回相关细部设计图纸。

3）景观设计立/剖面详图（a分区立（剖）面图需清楚标明贴面材料名称、规格、肌理材料铺法，铺面交接做法需清楚表达，特别是转角处材料交接，所有贴面材料需与总平面图交圈；b标高、尺寸标注完整，各种标高（各类顶、底标高）、平面尺寸不可遗漏；c立（剖）图必须索引回总平面图，关于细部节点部分需往下索引到后续细部详图节点及相关图纸。）

4）景观设计细部详图（a分区细部详图对材料、铺贴方法、施工工艺的要求，需按照工程工序交待清楚；b对各种材料名称、规格、肌理材料铺法，铺面交接做法细节需清楚详细的要求；c细部尺寸标注详细完整，各种倒角、异形材料的详细尺寸不可遗漏；d细部图必须索引回景观平面详图或立（剖）面详图。）

5）景观构筑物平、立、剖、结构及详细节点大样图（a明确构筑物尺度及同周边环境尺度关系，标高、尺寸标注完整，各种标高（各类顶、底标高）、平面尺寸不可遗漏；b立（剖）面图需清楚标明贴面材料名称、规格、肌理材料铺法，铺面交接做法需清楚表达，特别是转角处材料交接，所有贴面材料需与建筑平面图交圈；c细部做法说明完整，尺寸标注详细完整，各种倒角、异形材料的详细尺寸不可遗漏；d细部节点必须索引回景观平面详图或立（剖）面详图）。

5.4.6景观专项设计：

1）绿化设计

A种植设计总说明(清晰表述种植设计原则及其实施过程中各环节中工序要求及质量要求)；

B苗木种植大样图(清晰表述植物的种植方法，土壤要求，修剪程度及支架搭接方式进行清晰表述及说明,可结合设计说明编制)；

C苗木种植整地竖向图(清晰表述苗木地形质量的要求、地形高度、地形坡度的详细要求)；

D苗木排水总图(重点考虑苗木存活及对其需要埋盲管做排水的苗木进行清晰表述及说明)；

E苗木种植统计表(种植表包括苗木名称、图例、规格、数量、备注及技术要求, 并依据图纸填写苗木种类清单表)；

F苗木配置总图（清晰表述乔、灌、草之间的位置及空间关系）；

G上层乔木配置平面图（上层乔木配置平面图需有明确的文字标注，清楚说明树木类别及数量，并通过网格明确种植位置。配置图可根据图纸比例、区块划分及乔木种类分图编制）；

H中、下层乔木及球类配置平面图（中、下层乔木及球类配置平面图需有明确的文字标注，清楚说明树木类别及数量，并通过网格明确种植位置。配置图可根据图纸比例、区块划分及乔木种类分图编制）；

I灌木及地被配置平面图（灌木平面图需有明确的文字标注，清楚说明灌木类别及数量面积，并通过网格明确种植位置。配置图可根据图纸比例、区块划分及乔木种类分图编制）；

J重要节点植物剖(立)面关系图（通过剖立面清晰表述重要节点乔、灌、草之间的位置及空间关系）。

2）给排水设计

A给排水设计说明(清晰表述给排水设计原则及其实施过程中各环节中工序要求和质量要求)；

B给水（喷灌）平面定位图（清晰表述定位给排水位置，并标明服务半径）；

C排水平面定位图、管网图（清晰表述绘制雨水口及管网系统连接方式，管道系统的材料规格及排水导流方向）；

D地库顶板排水（疏水）平面图（清晰表述绘制疏水管网系统连接方式，管道系统的材料规格及排水导流方向）；

E给排水细部详图(清晰表述绘制各排水详细节点做法，对施工工艺、材料、规格要求清楚详细)；

F特殊水景系统平面图(清晰表述特殊水景：如雾森所需求的布局平面及效果要求)。

3）电气设计

A电气设计说明(清晰表述电气设计原则及其实施过程中各环节中工序要求和质量要求)；

B灯具布置总平面图(清晰表述灯具布置位置和类别及其实施过程中各环节中工序要求和质量要求)；

C弱电（背景音乐）布置总平面图(清晰表述弱电设施布置位置和类别及其实施过程中各环节中工序要求和质量要求)；

D电气设施布置系统图(清晰表述灯具、控制箱等电气的布置位置，及回路连接方式)；

E电气设备电路图(清晰表述各电气电路连接方式、控制方式、布线要求及功率大小要求)；

F电气设备安装细部详图(清晰表述各电路设备详细节点做法，对施工工艺、安装方法、材料、规格及其他)；

G灯具及音箱选型照片(依据设备系统清单表编制照片图库)。

5.4.7景观成本控制：

1）景观分区成本划分(依据景观工程目标成本估算表，参考任务书中第3.3条相关内容编制)

2）景观工程目标成本估算表(依据设计图纸、工程量清单及设计人经验编制，估算表需附带工程量清单)

5.4.8景观施工图设计技术指标表

5.4.9其他相关图纸：（依据发包人具体要求及项目具体情况编制）

1）景观施工图构造设计图纸（不包括大型建筑构架结构和大型土木工程设计，例如：排洪渠结构、覆土架空层板结构、大楼建筑相连之有盖通道或雨篷、跨度超过4米(含4米)以上的通行机动车的桥梁结构或超过6米以上的人行桥梁结构，不包括部分的内容需要为其配合设计单位提供构造条件图，以便于其展开深化设计）；

2）施工图阶段的材料清单、样板/材料书及辅助色板、供货商信息（清单中包括铺地、贴面、屋面、园林家具、灯具、器械等，材料宜就近选用）；

3）各专业管线修改后的并图工作及并图后的景观施工修改图纸（根据发包人提供的基础资料提供各专业合并后的管线图及并图后的铺装平面图，绿化平面图，竖向设计总平面等图纸。）；

4）景观后期维护管理说明及建议书（依据设计人相关行业经验、发包人具体要求及项目具体情况编制）；

5）设计人认为能清楚表达设计的其它施工图。

5.4.10物业管理相关图纸：（依据发包人具体要求及项目具体情况编制）

1）物业管理分区总图；

2）物业管理出入口定位。

5.4.11 景观施工图设计图纸其他要求：

1）竖向设计过程中，必须认真核对设计场地周边道路及会对设计场地产生影响的周边标高是否为最新数据且准确。

2）结合场地设计标高和原始用地标高，须初步计算场地土方量，如土方量（挖方或填方）特别大的，应调整设计，减小土方量。

3）要求景观设计电子文件中将总图提供的管线条件图作为单独图层放置，以便发包人进行审核使用。

4）铺装要求尽量满足模数并且最大限度减少现场切割。

## 六、设计配合

6.1 设计人应按发包人要求进行设计配合工作（包括但不限于以下内容）：

6.1.1对可能影响景观的相关设施进行检修，包括污水、下水道、水供应、电力、电信、光纤、燃气、暴雨集水及照明等。

6.1.2 按发包人要求，与发包人结构工程师协调确定有关屋顶载重的相关问题。

6.1.3按发包人要求，与发包人建筑师及给排水工程师协调所有基地排水问题，包括地表、底层及暴雨洪峰排水措施等。

6.1.4按发包人要求，协调发包人电力工程师进行最终安防配置确定、照明配置确定及灯具种类，包括建筑户外、花园、水景、泳池及安全、街道照明等。

6.1.5 按发包人要求，协调标识专业设计师或建筑师确定户外标示牌的位置及详细做法。

6.1.6按发包人要求，协调艺术家或雕塑家进行雕塑最终方案的确定、雕塑作品遴选及其放置位置（雕塑制作并非为本合约范围之内的工作）。

6.1.7 按发包人要求，配合发包人造价部编制景观初步设计估算文件。

6.1.8 对建筑底层影响景观效果的各种管线、表箱进行美化装饰设计。

6.1.9环境设计中的结构部分设计人完成与景观有关的水、电、结构设计，结构计算方面需由发包人聘请当地有资质设计院进行审核。市政管线专项不属设计人设计范围，需由规划或建筑设计单位完成。

6.1.10以上配合内容同时也作为设计人施工图编制的依据。

6.2乙方从概念进行到施工图设计阶段，并在景观施工图过程中对总体效果把关和负责乙方应对甲方在设计及施工过程中提出的与景观设计相关的困惑及问题在48个小时内进行回复。

## 七、其它事宜

7.1甲方向乙方提交的设计基础资料及文件

甲方向乙方提交的有关设计基础资料及文件目录如下表。除以下资料及文件外，乙方还需要甲方提供其他资料及文件的，甲方可以积极配合，但乙方不得因此顺延设计时限。

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片区控规 | 1 |  |  |
| 2 | 项目住宅区规划设计条件、周边环境及建筑设计方案 | 1 |  |  |
| 3 | 规划总图 | 1 |  |  |
| 4 | 建筑拼合模型(过程稿模型) | 1 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 注：设计人应依据发包人提供基础资料及合同中要求的红线内及红线外不同性质绿地详细标示（体现具体参数）。发包人提供的景观用地面积作为前期方案阶段设计的参考依据，若后期因规划或其他原因造成景观面积调整的，设计人应按调整后范围提供设计方案，设计费的支付按合同条款约定执行。 |  |  |  |  |

7.2在项目完工后，乙方应根据现场条件邀请专业摄影师拍摄项目定妆照，并积极参与国内外设计大奖的评选，并至少获得一项有影响力的设计奖项。